ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ

ПЕНЧО МИЛКОВ

# КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Допълнение към Предложение №ОбС-340/11.03.2024 г. за корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане на допълнение към Предложение №ОбС-340/11.03.2024 г. за корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година както следва:

1. След направени обследвания за инвестиционни проекти, в Разчета за финансиране на капиталови разходи към бюджета за 2021 г. са включени обекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в три детски ясли: Детска ясла №4, Детска ясла №5 и Детска ясла №9. По информация от Централизираната автоматизирана информационна система за „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП), през 2021 г. са проведени процедури по Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнители.  За два от обектите са подписани договори и е извършен основен ремонт за енергийна ефективност. За Детска ясла №5 поръчката е прекратена на основание чл.110, ал.1,т.2 от ЗОП. В последствие са проведени и прекратени още две процедури, едната от които е обжалвана и е прекратена на 20 октомври 2022 г.  През 2023 г., обекта е включен като преходен и са осигурени допълнително средства, стойността му е в размер на 407 343 лв. Предвид късното  приемане на ЗДБРБ 2023 г., следователно и на бюджета на Община Русе, обществената поръчка е проведена в края на годината, резултатът е избран изпълнител. Обектът преминава като преходен в Инвестиционната програма за 2024 г. като стойността му се запазва до размера предвиден през 2023 г., който поради периодичното увеличаване на цените на строителните материали и увеличението на МРЗ се оказва недостатъчен. Това налага предвидените средства за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска ясла №5“ да бъдат увеличени с 20 000 лв., в т.ч. за авторски и строителен надзор. /било:407 343 лв.; става:427 343 лв./

.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам  Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет – Русе

Р Е Ш И:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                    -  20 000 лв.

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                          +20 000 лв.

Обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в

Детска ясла №5,гр. Русе“/било:407343 лв.; става:427343 лв./+ 20 000 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи по бюджета:                                                                                           0лв.

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Съгласували: