Чрез

акад. Христо Белоев,

в качеството на Председател на Общински съвет - Русе

До

д-р Пенчо Милков

в качеството на Кмет на Община Русе

От

Калин Иванов,

в качеството на Общински съветник от Коалиция

„Продължаваме Промяната-Демократична България“

Правно основание:

чл. 33, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление

и местната администрация

Питане

Относно: Строежа на плувния басейн и поредното предстоящо забавяне

Уважаеми господин Милков,

След като първоначалният договор беше подписан през декември 2022 г., а крайният срок за изпълнение беше 31 декември 2023 г., последваха две удължавания поради забавено проектиране. Срокът беше изместен на 9 октомври 2024 г., а впоследствие – заради предполагаема вина на Общината – беше удължен с още 240 дни. Припомням, че бяха гласувани и допълнителни средства за басейна.

Въз основа на гореизложената фактическа обстановка моля на основание чл. 33, ал. 1, т. 4. от Закона за местното самоуправление и местната администрация да ми предоставите информация и да отговорите на следните въпроси:

- Считате ли, че изпълнителят е подвел Общината с първоначалното си обещание за краен срок? Кои специалисти от страна на Общината са взели решение, че този срок е реалистичен и изпълним?

- Предвижда ли се ново удължаване на срока за изпълнение на проекта и, ако да – по какви причини? Ще бъде ли отново посочена Общината като отговорна страна за забавянето?

- Създава се впечатление, че изпълнителят не се притеснява от евентуални санкции. Възнамерява ли Общината да се позове на клаузите в договора и да потърси неустойки за не спазени срокове? Ако не – какви са причините за това?

- До нас достигат сигнали от граждани, че се обмисля вариант, при който басейнът ще работи на загуба през първите две години, след което ще бъде отдаден на определен човек. Разполага ли Общината с ясно разработена стратегия за управление на басейна след въвеждането му в експлоатация?

5.  Какви конкретни действия ще предприеме Общината, за да защити обществения интерес и интересите на жителите на град Русе, включително по отношение на публичните средства, инвестирани в проекта?

По отношение на настоящото Питане бих желал да получа писмен отговор на предстоящата сесия, която ще се проведе на 24.04.2025 г.

С уважение:

Калин Иванов,

Общински съветник от Коалиция ПП-ДБ