Чрез

Председателя на Общински съвет – Русе

До

г-н Пенчо Милков

Кмет на Община Русе

П И Т А Н Е

На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 103, ал. 2 във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация

от Светлозар Симеонов,

общински съветник от групата на ПП ГЕРБ

в Общински съвет – Русе

ОТНОСНО: „Изграждане на многофункционален плувен комплекс в Младежки парк Русе”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

Както е добре известно в гр. Русе има остър недостиг на басейни и места за плуване, където хората могат да спортуват и отмарят. В тази връзка Общинският съвет гласува строителство на нов плувен комплекс в Парка на младежта, чието строителство стартира на 13 юни 2023 година.

Проектът включва открит басейн с дължина 50 метра, закрит басейн с размери 25 на 33 метра и детски басейн. Общата инвестиция възлиза на 17,5 милиона лева с ДДС.

Изпълнител на проекта е „Бодиак инженеринг” ДЗЗД - Варна, строителният надзор се осъществява от „Стройконтрол - ЯН” ЕООД - Варна, а проектант е „Норд план” ООД - Русе.

Въпреки първоначално заложения срок от 300 дни, завършването на обекта е удължено до 31 май 2025 година.

Очевидно е, че строителството НЯМА да бъде завършено и в този срок, поради което ще се наложи удължаване на проекта за втори път.

Затова Ви питам:

1.	Ще бъде ли необходимо ново /поредно/ удължаване на срока за изграждането на нов плувен комплекс в Парка на младежта?

2.	Ще се наложат ли санкции на консорциума, който строи басейна, за неспазване на договора?

3.	Какви са до момента платените суми от „Общински пазари“ ЕООД по издадените фактури от „Бодиак инженеринг” ДЗЗД по Договор № ЗОП-5/20.12.2022 г. „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „ПЛУВЕН КОМПЛЕКС В ПИ №-63427.1.58 (УПИ XXXVI – Парк на Младежта), кв. 940, гр. РУСЕ, общ. РУСЕ по проект „Изграждане на многофункционален плувен комплекс в Младежки парк - Русе“.

Моля, разбивката на платените суми да бъде по години – 2022, 2023, 2024 и 2025 година.

Желая да получа писмен и устен отговор на сесията, която ще се проведе на дата 29.05.2025 г.

22.05.2025 г.                                           С уважение:

/Светлозар Симеонов/