ДО

ДЕЯН ГЕРАСИМОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ

ГРУПАТА НА КОАЛИЦИЯ ПП ДБ

ЧРЕЗ

АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ, ДТН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

На Ваш № ОбС-526/23.04.2026 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРАСИМОВ,

В деловодството на Община Русе постъпи Ваше питане с наш входящ № 06-01-170/24.4.2026 г., касаещо  изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ за 2025 г.).

Във тази връзка Ви информираме, следното:

По т. 1 Колко сключени споразумения с МРРБ има Община Русе към 31.03.2026 г. и за кои проекти?

Към настоящия момент, в Приложение №3 от ЗДБРБ за 2025 г. са включени 35 проекта на Община Русе за 67 431 320,72 €.  За 19 от тях са сключени Споразумения за финансова подкрепа с МРРБ на стойност 41 833 901,72 €. За 3 проекта за 5 684 747,66 € общината е подала Заявления за проектно финансиране.

Сключени Споразумения за финансова подкрепа с МРРБ към 31.03.2026 г.

1. „Инженеринг на „ПСОВ“ и „Канализация“ с. Николово, Община Русе, ЕТАП 1, Главен клон 1, водопровод, КПС, СКО и СВО“

2. Инженеринг „Водопровод в гр. Русе, от к. 157 до ул. „Зора“, кв. „Средна кула“

3. „Инженеринг „Водопровод по бул. „Гоце Делчев“ от ул. „Генерал Кутузов“ до паметник „Русофили“

4. „Актуализация на проекти за „ПСОВ“ и „Канализация“ на с. Басарбово, община Русе“

5. „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Долно Абланово, Реконструкция и рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Коларов“ – 10 км"

6. „Инженеринг – Водопровод с. Просена – Етап I“ – 7600 м

7. „Проектиране на канализационна мрежа, подмяна на същ. Водопроводна мрежа и ПСОВ в гр. Мартен“

8. „Рехабилитация на общински път RSE1130 /I-2/ Русе – Николово – граница общ. (Русе – Сливо поле) – Юделник – Борисово /III – 2102/ в участък от км 0+350 до км 6+020“

9. „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“ от кръговото кръстовище на ул. „Тулча“ до кръговото кръстовище до КАТ“, етап 4 „Участък от о.т. 146 до кръгово кръстовище при бул. „Липник“

10.  Изпълнение на СМР „Изграждане на нова детска ясла, външни ВиК отклонения, ел. захранване и ограда“

11. СМР „Изграждане на Дневен център за стари хора с ажурна ограда по регулационните линии на УПИ III“

12. „Инженеринг „Строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база за академично гребане в с. Николово, община Русе“

13. Инженеринг „Основен ремонт на читалище „Васил Левски“, в т. ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ограда“

14. СМР „Благоустрояване на общински терен в кв. 205, ПИ 63427.2.2136 – за жилищно строителство, заключен между ул. Цариград, механа Русе, гаражи, бл. Мургаш и бл. Георги Димитров, гр. Русе“

15. „Изграждане на зони за паркиране по ул. „Киев“ от кръстовището с ул. „Братислава“ до входа на паркинга на бл. „Маестро Атанасов“

16. „Актуализация на проект „Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парка на младежта и обособяването й като зона за обществен отдих, от ул. „Мостова“ до Зимовника на ИАППД на р. Дунав“, гр. Русе – със 7 етапа

17. Актуализация на проект: „Ремонт на възрожденско читалище „Зора 1866“, в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност“

18. „Рехабилитация на път с. Николово – с. Долно Абланово, с дължина 3 600 м“

19. "Инженеринг рехабилитация с. Долно Абланово - с. Ново село"

Подадени Заявления за проектно финансиране

1. „Рехабилитация и реконструкция на път RSE2132 – I-2, Русе – п.к. Ново село – Русе, кв. Средна кула – /III-501/“ (Джъмбо-Моргуля)

2. „Изграждане на локално пътно платно на бул. „Липник“ от ул. „Стоян Заимов“ до кръгово кръстовище при КАТ, гр. Русе“

3. „Изграждане на тротоари и зони за паркиране по ул. „Братислава“ и ул. „Рига“ – етап 1 и етап 2“

По т. 2 Какъв е размерът на реално получените средства по всяко едно от споразуменията към 31.03.2026 г. и за какви дейности?

Към 31.03.2026 г. е получено финансиране в размер на 918 231,56 €, а по два проекта са подадени искания за плащане на обща стойност 382 031,08 €.

Обектите са както следва:

- „Инженеринг „Водопровод по бул. „Гоце Делчев“ от ул. „Генерал Кутузов“ до паметник „Русофили“. Дейност -  Проектиране, Авторски надзор, Аванс и Първо Междинно плащане на СМР - 266 516,91 €. Подадено е искане за Второ Междинно плащане на СМР на стойност 288 203,91 €.

- Изпълнение на СМР „Изграждане на нова детска ясла, външни ВиК отклонения, ел. захранване и ограда“ – Дейност - Аванс за СМР - 394 318,91 €

- СМР „Изграждане на Дневен център за стари хора с ажурна ограда по регулационните линии на УПИ III“ – Дейност - Аванс за СМР - 241 750,21 €

- Инженеринг „Основен ремонт на читалище „Васил Левски“, в т. ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ограда“. Дейност - Проектиране - 15 645,53 €. Подадено е искане за изплащане на Аванс за СМР на стойност 93 827,17 €.

По т. 3 и т. 4: Какъв е етапът на проектна готовност на всеки един от проектите (проектиране, обществена поръчка, строителство или друг)? Кои от проектите са реално започнали строително-монтажни дейности към 31.03.2026г.?

Към момента е започнато строителство на следните обекти:

1. „Инженеринг „Водопровод по бул. „Гоце Делчев“ от ул. „Генерал Кутузов“ до паметник „Русофили“ - за този обект има съставен констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

2. Изпълнение на СМР „Изграждане на нова детска ясла, външни ВиК отклонения, ел. захранване и ограда“

3. „Изграждане на Дневен център за стари хора с ажурна ограда по регулационните линии на УПИ III“

4. „Инженеринг „Основен ремонт на читалище „Васил Левски“, в т. ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ограда“.

5. СМР „Благоустрояване на общински терен в кв. 205, ПИ 63427.2.2136 – за жилищно строителство, заключен между ул. Цариград, механа Русе, гаражи, бл. Мургаш и бл. Георги Димитров, гр. Русе“ - за този обект има избран изпълнител и предстои стартиране на СМР.

6. „Изграждане на зони за паркиране по ул. „Киев“ от кръстовището с ул. „Братислава“ до входа на паркинга на бл. „Маестро Атанасов“ - за този обект има избран изпълнител и предстои стартиране на СМР.

Към момента са в процес на проектиране следните обекти:

1. „Инженеринг „Строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база за академично гребане в с. Николово, община Русе“, като този обект е в етап на изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект (ОСИП) и след това предстои да бъде издадено разрешение за строеж и започване на СМР.

2. Актуализация на проект: „Ремонт на възрожденско читалище „Зора 1866“, в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност“, като и този обект е в етап на изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект (ОСИП).

Към момента следните обекти са в процес на избиране на изпълнител (обществени поръчки):

1. Инженеринг „Водопровод в гр. Русе, от к. 157 до ул. „Зора“, кв. „Средна кула“

2. „Инженеринг – Водопровод с. Просена – Етап I“ – 7600 м

3. „Рехабилитация на общински път RSE1130 /I-2/ Русе – Николово – граница общ. (Русе – Сливо поле) – Юделник – Борисово /III – 2102/ в участък от км 0+350 до км 6+020“

4. „Инженеринг на „ПСОВ“ и „Канализация“ с. Николово, Община Русе, ЕТАП 1, Главен клон 1, водопровод, КПС, СКО и СВО“

5. „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“ от кръговото кръстовище на ул. „Тулча“ до кръговото кръстовище до КАТ“, етап 4 „Участък от о.т. 146 до кръгово кръстовище при бул. „Липник“ - предстои повторно обявяване на процедура.

6. „Актуализация на проекти за „ПСОВ“ и „Канализация“ на с. Басарбово, Община Русе“

7. „Актуализация на проект „Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парка на младежта и обособяването й като зона за обществен отдих, от ул. „Мостова“ до Зимовника на ИАППД на р. Дунав“, гр. Русе – със 7 етапа

8. „Рехабилитация на път с. Николово – с. Долно Абланово, с дължина 3 600 м“

9. "Инженеринг рехабилитация с. Долно Абланово - с. Ново село"

10. „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Долно Абланово, Реконструкция и рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Коларов“ – 10 км"

Към момента за следните обекти са изготвени задания и предстои обявяване на обществени поръчки:

1. „Рехабилитация и реконструкция на път RSE2132 – I-2, Русе – п.к. Ново село – Русе, кв. Средна кула – /III-501/“ (Джъмбо-Моргуля)

2. „Изграждане на локално пътно платно на бул. „Липник“ от ул. „Стоян Заимов“ до кръгово кръстовище при КАТ, гр. Русе“

3. „Изграждане на тротоари и зони за паркиране по ул. „Братислава“ и ул. „Рига“ – етап 1 и етап 2“

4. „Проектиране на канализационна мрежа, подмяна на същ. Водопроводна мрежа и ПСОВ в гр. Мартен“

По т. 5 Кои проекти са в риск от неизпълнение в рамките на крайния срок 30.06.2027 г., предвид текущия етап на изпълнение?

Община Русе извършва постоянен мониторинг върху всички проекти, включени в инвестиционната програма по държавния бюджет, като към момента няма идентифицирани обекти, които да са в риск от неизпълнение в рамките на крайния срок предвид текущия етап на изпълнение. Администрацията следи ежеседмично и при необходимост ежедневно напредъка по отделните дейности, като предприема своевременни организационни и технически мерки за недопускане на забавяния. Целта е всички проекти да се реализират в срок и да се гарантира ефективно усвояване на средствата в интерес на гражданите.

По т. 6 Изготвен ли е от Община Русе приоритетен списък на проектите, които имат реален шанс да бъдат завършени в срок? Ако да – моля същия да бъде предоставен.

Община Русе разглежда всички обекти, включени в Инвестиционната програма за общински проекти (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ за 2025 г.), като приоритетни и полага необходимите усилия за тяхното своевременно изпълнение. Администрацията работи паралелно по всички проекти, като осигурява постоянен контрол, координация и организационна подкрепа с цел всеки един от тях да бъде реализиран в рамките на предвидените срокове.

По т. 7 Какви конкретни действия предприема Община Русе за ускоряване на изпълнението през 2026 г. с оглед публично заявеното?

Конкретните действия, които Община Русе предприема са подобряване на координацията и комуникацията в администрацията чрез регулярни координационни срещи за проследяване на напредъка по всички видове проекти, включени в Инвестиционната програма за общински проекти.

По т. 8 Какви мерки ще бъдат предприети в случай, че част от проектите не могат да бъдат реализирани в рамките на програмата?

Община Русе полага всички усилия, за да не се стига до невъзможност за реализиране на проектите в рамките на програмата. Администрацията работи активно по ускоряване на процедурите, осигуряване на необходимото финансиране, постоянен контрол върху изпълнението и добра координация с държавните институции и изпълнителите. Целта е всички заложени проекти да бъдат реализирани в срок и средствата по държавния бюджет да бъдат усвоени ефективно и в полза на гражданите. Съществуват рискове, независещи от Община Русе, като обжалване и оспорване на проведени процедури по ЗОП, както и възникване на непредвидени обстоятелства при изпълнение на строително-монтажните дейности, които биха оказали влияние на крайния срок.

Напомняме Ви, че съгласно параграф 3 от Заключителните разпоредби на ПМС № 4 от 12.01.2026 г., до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. не се допуска сключване на нови споразумения между министъра на регионалното развитие и благоустройство и кметовете на общините.

С уважение,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе