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ДО
СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ
ПП ГЕРБ

ЧРЕЗ
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ, ДТН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ


На Ваш № ОбС-963/09.07.2026 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

	В деловодството на Община Русе постъпи Ваше питане с наш входящ № 06-01-301/10.07.2026 г., касаещо  изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ за 2025 г.).

Данните, които изисквате от т. 1 до т. 8, вкл. т. 12 са налични в таблица, приложена към това писмо. Подробна информация, касаеща  обществени поръчки и сключените договори данните са общодостъпни в Регистъра на обществените поръчки на адрес: https://app.eop.bg/today.

По т. 9 Размерът на разплатените средства до момента е 918 231,55 €.

По т. 10 По отношение на въпроса „Размер на оставащите неразплатени средства“ е необходимо да бъде уточнено дали се има предвид оставащите неразплатени средства между Община Русе и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по сключените споразумения за финансиране на обектите  или оставащите неразплатени средства между Община Русе и изпълнителите по сключените договори. След уточняване на обхвата на въпроса ще бъде предоставена конкретна информация за размера на оставащите неразплатени средства.
По т. 11 Предвидено е ползване на средства от Фонд ФЛАГ като краткосрочен заем съгласно прието решение на Общинския съвет. За обектите, касаещи ВиК дейности, ДДС е възстановимо от НАП.

По т. 13 По изпълнението на инвестиционните обекти Община Русе осъществява системно проследяване и оценка на напредъка, като към настоящия момент не се очертават рискове за приключването им в определените срокове. При необходимост се предприемат конкретни действия за ускоряване и координиране на процесите, така че средствата по програмата да бъдат реализирани своевременно и с максимален ефект за гражданите.

По т. 14 Съгласно ангажираността на служителите от дирекция  „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“, дирекция „Финансово-стопански дейности“ и дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“ са ангажирани служители за изпълнението на дейностите по проектите.

В допълнение, изисканата обобщена информация е следната:

· Общият брой на сключени споразумения с МРРБ е 19 бр.
· Общата стойност на всички подписани споразумения е 41 833 901,7 €
· Броят на проектите с открити обществени поръчки и сключени договори е достъпен на страницата Регистър на обществените поръчки: https://app.eop.bg/today
· По последните три точки е даден отговор, тъй като той се повтаря по смисъл с вече поставен въпрос.




С уважение, 

	     
 
НИКОЛА ЛАЗАРОВ
За Кмет на Община Русе 
/съгл. Заповед № РД-01-3108/15.09.2026г./
	България, Русе 7000, пл. „Свобода” 6; факс: +359 82 83 44 13, 
email: mayor@ruse-bg.eu; www.obshtinaruse.bg
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Лист 1

		Номер на проекта		Наименование на проект		Номер и дата  на споразумението с МРРБ		Населено място		Размер на одобреното финансиране		Етап на изпълнение 		Обществени поръчки		Размер на сключения/ите договор/и
/евро/		Размер на вече разплатените средства до 31.08.2026 г.
/евро/

		OP-24.001-2092		Инженеринг на "ПСОВ" и "Канализация" с. Николово, община Русе, ЕТАП 1, Главен клон 1, водопровод, КПС, СКО и СВО		РД-02-30-1679/20.11.2024		Николово		11,391,327.47 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-24.001-2091		Рехабилитация на общински път RSE1130 /I-2/ Русе – Николово – граница общ. (Русе – Сливо поле) – Юделник – Борисово /III – 2102/ в участък от км 0+350 до км 6+020		РД-02-30-1454/ 24.09.2024 г.		Русе-Николово		5,577,171.84 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-24.001-2939		Рехабилитация и реконструкция на път RSE2132 – I-2, Русе – п.к. Ново село – Русе, кв. Средна кула – /III-501/		Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране		Ново Село-Русе, Средна кула		3,272,268.04 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-24.001-2941		Реконструкция на ул. "Потсдам" и свързването й с пътен възел бул. "България" – бул. "Липник" от кръговото кръстовище на ул. "Тулча" до кръговото кръстовище до КАТ, етап 4 "Участък от о.т. 146 до кръгово кръстовище при бул. "Липник"		РД-02-30-221/ 21.07.2025		Русе		3,121,436.93 €		Влязло в сила Решение за определяне на изпълнител. Предстои сключване на договор за възлагане на дейностите, обект на Обществената поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-24.001-2940		Изграждане на локално пътно платно на бул. "Липник" от ул. "Стоян Заимов" до кръгово кръстовище при КАТ, гр. Русе		Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране		Русе		2,147,425.90 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-24.001-2097		Изпълнение на СМР "Изграждане на нова детска ясла, външни ВиК отклонения, ел. захранване и ограда"		РД-02-30-26/ 16.06.2025 г.		Русе		2,035,555.24 €		В процес на изпълнение на строително-монтажните работи		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today		2015629.69		394318.91

		OP-25.001-0570		Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Долно Абланово, Реконструкция и рехабилитация на ул. "Александър Стамболийски", ул. "Христо Ботев" и ул. "Васил Коларов" – 10 км		РД-02-30-504/30.12.2025		Долно Абланово		4,295,209.71 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-24.001-2095		СМР "Изграждане на Дневен център за стари хора с ажурна ограда по регулационните линии на УПИ III"		РД-02-30-506/30.12.2025		Русе		1,476,099.66 €		В процес на изпълнение на строително-монтажните работи		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today		1428604.78		241750.21

		OP-24.001-2942		Инженеринг "Строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база за академично гребане в с. Николово, община Русе"		РД-02-30-39/ 16.06.2025 г.		Николово		1,312,384.00 €		В процес на изпълнение на строително-монтажните работи		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today		1281706.49

		OP-25.001-0571		Рехабилитация на път с. Николово – с. Долно Абланово, с дължина 3600 м		РД-02-30-503/30.12.2025 г.		Николово-Долно Абланово		3,319,409.15 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-25.001-0572		Инженеринг – Водопровод с. Просена – Етап I – 7600 м		РД-02-30-506/ 30.12.2025 г.		Просена		3,209,941.56 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-25.001-0573		Реконструкция на ул. "Христо Македонски"				Русе		3,141,377.32 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-25.001-0574		Инженеринг рехабилитация с. Долно Абланово – с. Ново село		РД-02-30-508/30.12.2025 г.		Долно Абланово-Ново село		3,141,377.32 €		В процес на проектиране		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-25.001-0575		Инженеринг основен ремонт Паркинг Арена "Русе"				Русе		3,016,622.10 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-25.001-0576		Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала "Дунав", ул. "Околчица" №6				Русе		2,556,459.41 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-24.001-1084		Инженеринг "Водопровод в гр. Русе, от к. 157 до ул. "Зора", кв. "Средна кула"		РД-02-30-1623/22.10.2024		Русе		894,760.79 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-24.001-2098		Инженеринг "Основен ремонт на читалище "Васил Левски", в т. ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ограда"		РД-02-30-1553/ 21.10.2024 г.		Русе		657,623.62 €		В процес на изпълнение на строително-монтажните работи		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today		654530.82		15645.53

		OP-25.001-0577		Изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ремонт на Спортен комплекс "Ялта", гр. Русе, ул. "Драма" №13				Русе		2,097,319.30 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-25.001-0578		Рехабилитация на път – отклонение за Дунарит		Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране		Русе		1,558,162.0 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-24.001-1088		Изграждане на ул. "Слатинска" от о.т. 9482 (км 1+040) до Помпена станция Дунарит о.т. 9485 (км 2+400) в Индустриален парк – Русе, гр. Русе				Русе		545,395.0 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-24.001-2099		Инженеринг "Водопровод по бул. "Гоце Делчев" от ул. "Генерал Котузов" до паметник "Русофили"		РД-02-30-1655/20.11.2024		Русе		511,291.88 €		Проектът е във финална фаза. Има издаден акт 15		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today		576364.64		266516.90

		OP-25.001-0579		Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Спортен комплекс "Локомотив", Зала "Акробатика и гимнастика, ул. "Цветница" № 6				Русе		1,380,488.1 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-24.001-2573		Изграждане на Медицински център към СБАЛПФЗ "Д-р Граматиков" ЕООД Русе" в УПИ VI-5105 "за здравеопазване" в кв. 919 по плана на гр. Русе				Русе		485,778.4 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-25.001-0580		Реконструкция на ул. "Видин", вкл. улично-алейна растителност				Русе		1,327,876.1 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-25.001-0581		Прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда, намираща се в гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" № 6				Русе		1,626,930.8 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-25.001-0582		Реконструкция на ул. "Драгажен флот"				Русе		1,140,385.4 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-25.001-0583		Проектиране на канализационна мрежа, подмяна на същ. водопроводна мрежа и ПСОВ в гр. Мартен		РД-02-30-507/  30.12.2025 г.		Мартен		399,830.25 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-25.001-0584		Проектиране на спортна зала за лека атлетика, гр. Русе				Русе		306,775.13 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-25.001-0585		Благоустрояване на бл. "Асен", бл. "Петър" и бл. "Калоян", кв. "Изток", гр. Русе (междублоково пространство)		Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране		Русе		729,102.22 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-24.001-2943		Изграждане на тротоари и зони за паркиране по ул. "Братислава" и ул. "Рига" – етап 1 и етап 2		Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране		Русе		265,053.71 €		Обявена Обществена поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today

		OP-24.001-2100		СМР "Благоустрояване на общински терен в кв. 205, ПИ 63427.2.2136 – за жилищно строителство, заключен между ул. Цариград, механа Русе, гаражи, бл. Мургаш и бл. Георги Димитров, гр. Русе"		РД-02-30-1453/ 24.09.2024 г.		Русе		155,944.02 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today		150720.91

		OP-24.001-2093		Актуализация на проекти за "ПСОВ" и "Канализация" на с. Басарбово, община Русе		РД-02-30-38/16.06.2025		Басарбово		149,143.84 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-24.001-2944		Изграждане на зони за паркиране по ул. "Киев" от кръстовището с ул. "Братислава" до входа на паркинга на бл. "Маестро Атанасов"		РД-02-30-223/ 21.07.2025 г.		Русе		96,071.74 €		В процес на стартиране на строително-монтажните работи		Информацията е налична на посочения линк:  https://app.eop.bg/today		87566.99

		OP-24.001-2094		Актуализация на проект "Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парка на младежта и обособяването й като зона за обществен отдих, от ул. "Мостова" до Зимовника на ИАПП на р. Дунав", гр. Русе – със 7 етапа		РД-02-30-225/ 21.07.2025 г.		Русе		73,626.03 €		Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка		Предстои обявяване на ОП

		OP-24.001-2096		Актуализация на проект: "Ремонт на възрожденско читалище "Зора 1866", в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност"		РД-02-30-280/ 31.07.2025 г.		Русе		15,696.66 €		В процес на проектиране		Договорът е сключен на осн.чл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП 		17277.58


















image3.emf
X


image1.emf
X

Изх. №

Община Русе


image4.png
B OBLLIUHA PYCE
%




